Proyecto Misión Tic Universidad de Antioquia Sprint2

Integrantes: - Delfy María Zúñiga León CC.: 45761964 Rol: Administrador de BD - Desarrollador Grupo: 13-14 - Cristhian Andrés Martínez León CC.: 1017220268 Rol: Product Owner - Desarrollador Grupo: 13-14 - Néstor Arnulfo Bernal Pérez CC.: 11203935 Rol: Analista - Desarrollador Grupo: 13-14 - Santiago Canal Chavez CC.: 1018469823 Rol: Scrum Master – Desarrollador Grupo 13-14

Nombre del grupo - SpeedCode. Entrega sprint 1

# Sprint 2

## Actividades cumplidas.

Realizamos el sprint planning despues de culminar el sprit numero 1 y concluimos la forma como tomariamos el modelamiento de las clases teniendo en cuenta el modelo UML dado como guia, creamos 5 clases para el funcionamiento de nuestra aplicacacion(1-clase empresa 2-usuario 3-transacción 4-tipo de documento 5-una clase enum de rol) apartir de esto creamos un metodo main en el cual utilizando JOptionpane demostramos la funcionalidad de las mismas clases y que gracias a los metodos get y set se pueden mostra e editar.

En el repositorio de git actualizamos nuestra empresa lo cual nos permite tener un control de versiones de los avances,  en nuestro tablero del proyecto actualizamos los avances y pusimos una nueva historia teniendo en cuenta las nuevas clases que utilizamos.

Preguntas y dificultades.

Las dificultades que tuvimos en este sprint numero 2 fue los horarios de los distintos  integrantes del equipo el cual complico la realizacion de los daylis, a pesar del anterior incomveniente logramos completar 5 daylis de los 7 esperados.

ENLACE GITHUB

Acontinuacion ponemos el link para ingresar a la organización y asi poder revisar dichos

avances.

https://github.com/SpeedCodeCol

IMÁGENES DEMOSTRANDO LA INFORMACION

CLASES

- Usuario (atributos,contructor, getters y setters)

- Empresa (atributos,contructor, getters y setters)

- Transacción(atributos,contructor, getters y setters)

- Rol(atributos,contructor, getters y setters)

(SERA CAMBIADA POR UNA CLASE DE TIPO ENUM YA QUE ES UNA INFORMACION QUE NO CAMBIA)

- Tipo de documento(atributos,contructor, getters y setters)

MAIN(demostración de funcionalidad de las clases )

Link tablero en github

https://github.com/orgs/SpeedCodeCol/projects/1/views/1